Отчёт

Концепт

Цель:

Создать сайт, на котором можно будет добавлять информацию про интересные места Пермского края.

Пользователи :

- Сотрудники компании (доступ на просмотр сайта и комментирование страниц.)

- HR-администратор (полный доступ.)

Участники проекта:

- Руководитель проекта

- Дизайнер

- Верстальщик

- Проектировщик

- Программист

Функциональные возможности системы:

- Возможность комментирования каждой достопримечательности

- Возможность пользователям добавлять заметки о достопримечательностях

- Возможность отмечать, в каких местах пользователь был и ставить отметку (от 1 до 5)

Концепция дизайна:

- В меру минимализм

- Читаемый шрифт

- Удобное взаимодействие с сайтом

Сроки:

- Концепт, Анализ (до 11.11)

- Прототип (до 13.11)

- Контент (до 14.11)

- Дизайн (до 20.11)

- Верстка (до 22.11)

- Разработка (до 27.11)

- Запуск и тестирование ( 28.11)