**Отчёт**

**Концепт**

**Цель:**

Создать сайт, на котором можно будет добавлять информацию про интересные места Пермского края.

**Пользователи :**

- Сотрудники компании (доступ на просмотр сайта и комментирование страниц.)

- HR-администратор (полный доступ.)

**Участники проекта:**

* Руководитель проекта
* Дизайнер
* Верстальщик
* Проектировщик
* Программист

**Функциональные возможности системы:**

- Возможность комментирования каждой достопримечательности

- Возможность пользователям добавлять заметки о достопримечательностях


- Возможность отмечать, в каких местах пользователь был и ставить отметку (от 1 до 5)

**Концепция дизайна:**

- В меру минимализм

- Читаемый шрифт

- Удобное взаимодействие с сайтом



**Сроки:**

* Концепт, Анализ (до 11.11)
* Прототип (до 13.11)
* Контент (до 14.11)
* Дизайн (до 20.11)
* Верстка (до 22.11)
* Разработка (до 27.11)
* Запуск и тестирование ( 28.11)